12.11.2020 Директору института искусств и дизайна

№135 Алтайского государственного университета

Ларисе Ивановне Нехвядович

Уважаемые господа!

Спасибо за доверие к нашей команде. Мы с радостью возьмемся за проект модернизации сайта вашего института.

К сожалению, дизайн существующего сайта давно не обновлялся. Очевидно, что для креативного института искусств и дизайна необходим сайт, который будет выполнен на основе современных принципов digital-индустрии. Сайт должен стать понятным и привлекательным для молодых людей: абитуриентов и студентов института, а для института – эффективным маркетинговым инструментом.

Мы предлагаем изменить структуру и навигацию по сайту, оформление контента и общее визуальное решение, ориентируясь на тренды цифрового дизайна. На главной странице сайта следует презентовать все направления, подготовку по которым осуществляет ваш институт. Все ключевые разделы будут доступны в панели навигации. Это необходимо для того, чтобы не перегружать страницы и акцентировать внимание на главном.

Сайт будет иметь мобильную версию, поддерживаться современными браузерами. С полным составом работ и сметой можно ознакомится в Приложении.

Мы готовы начать работу над проектом после 50% предоплаты. Срок действия этого коммерческого предложения составляет два месяца с даты его создания.

Наша компания гарантирует соблюдение сроков выполнения проекта. Каждый этап работ будет согласован с вами и при необходимости отправлен на доработку. Также можем предложить сопровождение проекта на этапе разработки и внедрения.

Мы свяжемся с вами в течении недели для обсуждения деталей сотрудничества. Будем рады работе над этим проектом.

14.11.2020 С уважением, Алексей Каратаев  
 Руководитель проектов, дизайн-студия Polimon Digital  
 +79993450025  
 polimon@digital.ru

Приложение 1. Состав работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав работ** | **Сроки (раб. дни)** | **Стоимость, руб.** |
| Разработка технического задания | 5 | 6 000 |
| Разработка концепции дизайна главной страницы | 10 | 25 000 |
| Разработка внутренних страниц | 10 | 32 000 |
| Подготовка контента | 5 | 6 000 |
| Верстка веб-сайта | 10 | 10 000 |
| Оформление проектной документаций | 5 | 3 000 |
| Итого: | 45 | 82 000 |